АДМИНИСТРАЦИЯ  
  
ГРИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
  
ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
  
  
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 11 июля 2022 года № 39**

п. Опыт

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд администрации Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, по соглашению сторон, если при   исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения |  |

В соответствии с    частью    65.1    статьи    112    Федерального    закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.     Создать      комиссию по      принятию      решения      о    внесении      изменений в существенные условия контракта (далее – комиссия).

2.     Утвердить:

2.1.           Состав      комиссии,       согласно      приложению       к          настоящему постановлению;

3.   Установить, что:

3.1. Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку  товаров,     работ,     услуг     для    нужд     администрации       Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области    (далее   -    контракт), заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками (муниципальными заказчиками) на основании постановления администрации Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта;

3.2.    Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.    Для изменения существенных условий контракта заказчик (муниципальный заказчик) на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий контракта, направляет в администрацию Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, предложение об изменении    существенных    условий    контракта    (далее    -    предложение) с приложением следующих документов:

4.1.   Обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (в случае изменения цены контракта);

4.2.      Документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта;

4.3.   Копии контракта и копии дополнительных соглашений к контракту (при их наличии);

4.4.      Проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

4.5.      Документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

4.6.    Обоснования предлагаемой цены контракта (в случае изменения цены контракта).

 5. Администрация Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, в ведении которого находится заказчик (муниципальный заказчик) в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления:

5.1.   Рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 4

настоящего постановления;

5.2.     Готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

6. В    случае,    если    заказчиком    является     администрация Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, указанный заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, требования к которому установлены пунктом 4 настоящего постановления, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого обращения готовит документы указанные в пункте 4 настоящего порядка и направляет их, на рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит решение комиссии о возможности согласовании или невозможности внесения изменений в существенные условия контракта.

8. В случае принятия решения о возможности согласования внесения изменений в существенные условия контракта, решение комиссии прилагается к проекту постановления администрации Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в настоящем постановлении и вносится главе Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на рассмотрение.

9. Определить, что ответственность за изменение существенных условий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписавшие дополнительное соглашение к заключенному контракту.

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в Вестнике муниципальных правовых актов Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области и обнародования в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Устава Гришевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Гришевского сельского поселения                                                  А.В. Конев

Приложение

к постановлению администрации

Гришевского сельского поселения

от 11 июля2022г. № 39

СОСТАВ

комиссии по принятию     решения

о внесении   изменений в существенные условия контракта

Председатель комиссии:

- Сергеенко А.Е. – глава Гришевского сельского поселения;

Члены комиссии:

- Конев А.В.– главный специалист администрации Гришевского сельского поселения;

- Зайшева Е.А. –инспектор по местным налогам администрации Гришевского сельского поселения;

- Подкуйко С.Н. – депутат СНД Гришевского сельского поселения;

- Скворцова С.А.. – депутат СНД Гришевского сельского поселения.